# FROM ZERO TO HERO

UX V2 MASTER OPERATING SPECIFICATION

Governance per prompt Cursor, implementazione, validazione e sicurezza di produzione

STATO DOCUMENTO SOURCE OF TRUTH operativo. Ogni prompt futuro e ogni validazione devono ereditare i vincoli di questo documento. Il documento NON autorizza da solo modifiche a produzione, database, RLS, auth, wallet o prompt AI.

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Versione | 1.1 |
| Data snapshot | 12 agosto 2026 |
| Prodotto | From Zero To Hero — eFootball AI Coach |
| Stack verificato | Next.js 14 / React 18 / Supabase / MetalGate / OpenAI / Vercel |
| Obiettivo | Refactoring UX V2 senza rompere il prodotto già in produzione |
| Metodo | Una slice alla volta → staging → validazione codice + dati → merge controllato |
| Owner operativo | L’owner decide prodotto/economia; ChatGPT prepara i prompt e valida; Cursor implementa solo lo scope autorizzato. |

Questo documento nasce da verifica del codice applicativo reale (snapshot `efoot-main (2).zip`) e da interrogazioni read-only dei progetti Supabase live `eFootball` e `MetalGate`. I documenti storici non sono stati usati come fonte primaria per i comportamenti descritti.

# 0. Come usare questo documento

REGOLA DI EREDITARIETÀ Ogni prompt Cursor deve contenere esplicitamente: PRE-FLIGHT, SCOPE, TENERE/PRESERVARE, BYPASS UX, NON TOCCARE, STATI/VARIANTI, RESPONSIVE, CONTRATTI DATI/API, TEST, STOP CONDITIONS e OUTPUT. Se una di queste sezioni manca, il prompt è incompleto.

Il documento è organizzato in quattro blocchi:

A — Product/UX Source of Truth: come deve essere percepito il prodotto e quali funzioni confluiscono in Coach, Rosa, Carte e Utility.

B — Technical Preservation Map: quali API, tabelle, eventi, cache, side effect, wallet e sistemi non devono essere spezzati.

C — Warning & Risk Register: problemi già esistenti scoperti nel codice/Supabase, separati dal redesign.

D — Prompt & Validation Governance: formato obbligatorio dei prompt che ChatGPT darà a Cursor e checklist con cui ChatGPT validerà ogni commit.

## 0.1 Definizioni operative

| Termine | Significato |
| --- | --- |
| TENERE / PRESERVARE | La funzione o il contratto resta operativo e semanticamente invariato. Può cambiare posizione/visuale solo se autorizzato. |
| BYPASS UX | La vecchia destinazione/widget non viene più esposto come ingresso primario, ma il motore/API/dato resta attivo e viene raggiunto da una nuova UX. NON significa bypassare auth, RLS, crediti o sicurezza. |
| NON TOCCARE | File, contratto, schema o logica esclusi dalla slice. Se Cursor ritiene indispensabile modificarli deve fermarsi e motivare. |
| QUARANTENA | Codice/feature potenzialmente legacy: non si elimina e non si integra nella UX finché non si dimostra chi lo usa. |
| SLICE | Unità minima implementabile, testabile e reversibile. Una slice non deve diventare un refactor trasversale non richiesto. |
| SOURCE OF TRUTH | Codice corrente + Supabase live read-only + questo documento. Le immagini sono direzione visuale, non fonte dati/funzionale. |

## 0.2 Ordine delle fonti in caso di conflitto

Codice corrente del branch/commit effettivamente in lavorazione.

Schema e dati Supabase live verificati in sola lettura.

Decisioni owner esplicite più recenti.

Questo Master Operating Specification.

Reference grafiche UX.

Documentazione storica: solo supporto, mai usata per sovrascrivere il comportamento reale senza verifica.

# 1. Decisioni esecutive non negoziabili

| Decisione | Esito |
| --- | --- |
| Motore prodotto | NON si riscrive durante la UX V2. Backend, DB, RAG, auth, wallet e contratti esistenti restano il più possibile invariati. |
| Navigazione primaria | 3 ingressi: Coach · Rosa · Carte. |
| Home | La Home diventa Coach, non una dashboard gestionale. |
| Hero Chat + Palestra | Una sola esperienza conversazionale per l’utente; inizialmente motori/API restano separati sotto la stessa UI. |
| Palestra Coach | BYPASS come destinazione separata; PRESERVARE raccolta profilo, feedback, salvataggi e `user_tactical_feedback`. |
| Mission/Task/Journey/Suggestions | BYPASS come widget concorrenti; confluiscono UX in `Prossima azione` / `Piano Coach`, preservando i side effect necessari. |
| Knowledge | Rinominare/percepire come “Quanto Hero ti conosce”; non promettere memoria persistente finché il context builder non incorpora feedback stale correttamente. |
| Profilo | BYPASS dalla nav primaria; separare Account da Memoria Hero/Profilo di gioco. Dati `user_profiles` da preservare. |
| HP / pagamenti | Utility globale. Wallet MetalGate e logiche economiche NON si modificano nel redesign senza prompt dedicato. |
| Statistiche/Partite/Contromisure | Non sono tab primari: diventano strumenti contestuali di Coach/Progressi. Route e API restano. |
| Live Coach | Resta modalità speciale sotto Coach; non va fusa come semplice messaggio perché ha sessione realtime e billing temporale. |
| Rosa | Progressive disclosure: semplice fuori, capacità avanzate intatte. Non riscrivere la pagina da ~9.8k righe in 4 giorni. |
| Carte | Card Advisor resta pilastro autonomo e usa il contesto reale della rosa. |
| Rollout | Branch/staging prima; main congelato; merge solo dopo validazione. |

NORTH STAR From Zero To Hero non deve sembrare “una piattaforma con 15 strumenti”. Deve sembrare “Hero è il mio Coach eFootball: conosce la mia squadra, impara da come gioco e usa lo strumento giusto quando serve”.

# 2. Snapshot verificato: codice e dati reali

## 2.1 Stack e struttura corrente

Next.js 14 App Router, React 18, `@supabase/supabase-js`, lucide-react, jsonwebtoken. Nessun framework UI esterno pesante; nessun Tailwind nel package corrente.

`AppLayoutShell.jsx` monta globalmente SidebarNew, TopBar, BottomNavigation, DailySpinWidget, InstallAppPrompt, LiveCoachLauncher e AssistantChat popup.

`/gestione-formazione` re-esporta `nuova-rosa-lab`: la vera esperienza Rosa è concentrata in una pagina molto grande e ricca di logica.

Card Advisor ha route/API dedicate e usa profilo, rosa, coach, tattiche, pattern, statistiche, diagnostic, feedback e performance.

RAG attuale non è vector-RAG: `lib/ragHelper.js` legge `info_rag.md`, seleziona sezioni via keyword/classificazione e le mette nel prompt.

## 2.2 Realtà utenti/dati Supabase eFootball — snapshot live

| Indicatore | Valore verificato | Implicazione UX |
| --- | --- | --- |
| Auth users eFootball | 632 | Quasi tutti hanno profilo locale; non assumere stesso livello di setup. |
| Profili `user_profiles` | 630 | È il vero hub utente e non può essere trattato come semplice pagina Profilo. |
| Utenti con giocatori | 373 | Molti utenti non hanno ancora una rosa completa. |
| Utenti con 11 titolari | 279 | Home deve gestire `roster_incomplete`. |
| Utenti con coach attivo | 364 | Stato `no_coach` è reale e frequente. |
| Utenti con game analysis | 142 | Statistiche devono essere suggerite contestualmente, non obbligatorie all’ingresso. |
| Utenti con match salvati | 33 (229 match) | Post-match/progressi sono preziosi ma non possono dominare la Home per tutti. |
| Utenti con feedback Palestra | 29 (104 righe) | Memoria Coach esiste ma è poco diffusa. |
| Diagnostic cache | 421 righe; 0 fresche <6h al controllo | La chat principale non deve dipendere da una cache fresca per “ricordare”. |
| Knowledge score medio | 16.8 | Non usare il numero come status competitivo; deve guidare la raccolta contesto. |

## 2.3 Utilizzo reale funzioni — ultimi 90 giorni (da `credit_transactions`)

| Operazione | Utilizzi | Utenti | Lettura prodotto |
| --- | --- | --- | --- |
| assistant-chat | 1.864 | 136 | Hero Chat è l’ingresso AI più diffuso. |
| coach-feedback-chat | 751 | 51 | Palestra è usata molto come conversazione. |
| save-coach-feedback | 70 | 20 | Il passaggio conversazione→memoria ha forte dispersione. |
| card-advisor-deep-analysis | 541 | 72 | Card Advisor merita il pilastro Carte. |
| extract-game-analysis | 207 | 90 | Statistiche sono importanti ma episodiche. |
| generate-countermeasures | 286 | 53 | Pre-match è uno strumento Coach, non necessariamente un tab. |
| extract-match-data | 1.070 | 37 | Gli utenti che salvano match sono pochi ma molto attivi. |
| live-coach-start | 60 | 18 | Feature di nicchia/alto valore, da mantenere come modalità speciale. |

# 3. Architettura prodotto target

FROM ZERO TO HERO

                    HERO COACH
                         |
            +------------+------------+
            |            |            |
          COACH         ROSA         CARTE
            |            |            |
  Hero conversation   Formazione   Card Advisor
  Memoria/feedback    Catalogo     Release/Pack
  Pre-match            Allenatore   Fit/Build
  Post-match           Tattiche     Deep verdict
  Statistiche          Build Coach  Alternative
  Progressi
  Live Coach

UTILITY GLOBALI: Account · Memoria Hero · HP/Wallet · Daily reward · Lingua · Guida · Tornei · Logout

## 3.1 Cosa significa “semplificare”

Ridurre il numero di decisioni di navigazione, NON ridurre le capacità del motore.

Una sola CTA dominante per stato; gli strumenti avanzati compaiono quando sono contestualmente utili.

Hero deve diventare il router cognitivo: l’utente esprime un obiettivo, Hero propone l’azione/applicazione corretta.

Le vecchie route possono rimanere vive per compatibilità/deep link anche se non sono più esposte nella nav primaria.

Niente dati fake per riempire il design. Stato vuoto reale > contenuto inventato.

# 4. Coach: una sola esperienza conversazionale

## 4.1 Decisione Hero Chat + Palestra

Per l’utente esiste una sola entità: Hero Coach. A livello tecnico, nella prima fase non si fondono brutalmente gli endpoint: la UI unificata instrada verso il motore corretto.

HeroCoachConversation
   |
   +-- domanda/consiglio ----------> /api/assistant-chat
   |
   +-- raccolta feedback/profilo --> /api/coach-feedback-chat
   |                                  |
   |                                  +--> /api/save-coach-feedback
   |                                  +--> /api/supabase/save-ai-info
   |
   +-- live voice -----------------> /api/live-coach/*

## 4.2 Palestra: cosa TENERE e cosa BYPASSARE

| Elemento | Regola |
| --- | --- |
| Prompt Palestra single-purpose | TENERE inizialmente: raccoglie profilo + feedback e rifiuta consigli tattici. |
| Endpoint `/api/coach-feedback-chat` | TENERE. Non alterare contratto/costo senza slice dedicata. |
| Endpoint `/api/save-coach-feedback` | TENERE. Produce profile updates + `user_tactical_feedback`. |
| `session_type` | TENERE: `profile_setup`, `feedback`, `update`. |
| Pagina/modal “Palestra Coach” come prodotto separato | BYPASS UX progressivo. Non cancellare componente nella prima fase. |
| Form profilo esplicito | Ridurre/contestualizzare, ma TENERE il salvataggio dei campi. |
| Feedback post-partita | Portare dentro Hero come CTA `Raccontami com’è andata`. |

## 4.3 Memoria Hero: tassonomia obbligatoria

| Tipo | Esempio | Destinazione | Consenso |
| --- | --- | --- | --- |
| Profilo stabile | “Gioco PA2”, “sono su PlayStation”, “ho input delay” | `user_profiles` | Esplicito prima di salvare/modificare dati persistenti. |
| Esperienza partita | “Soffro le fasce”, “Mbappé in profondità ha funzionato” | `user_tactical_feedback` con `match_id` quando disponibile | Esplicito: card “Vuoi che lo ricordi?”. |
| Contesto temporaneo | “Stasera sono stanco”, domanda una tantum | Solo conversazione | NON salvare. |
| Pattern | “3/4 partite mostrano problema sulle fasce” | Derivato da più evidenze/pattern, non da una singola frase | Non deve essere inventato dal client. |

ECONOMIA HP APERTA Oggi `coach-feedback-chat` costa 2 HP e `save-coach-feedback` altri 2 HP. La nuova UX non deve nascondere un doppio addebito. Finché l’owner non approva una nuova politica economica, ogni prompt deve PRESERVARE i costi attuali oppure rendere il costo esplicito; non rendere “Salva memoria” gratuito di nascosto.

## 4.4 Problema memoria già esistente — P1 tecnico

`assistant-chat` usa `user_diagnostic_cache` solo se generata da meno di 6 ore. Se la cache è stale usa `buildPersonalContext`; quel fallback non incorpora direttamente `user_tactical_feedback`. Al controllo live tutte le 421 cache erano oltre le 6 ore. Risultato: la memoria Palestra è persistente nel DB e usata da altre funzioni, ma la Hero Chat può perderne il dettaglio nel tempo.

REGOLA Non promettere in produzione “Hero ricorda” finché la slice Memory Context non garantisce che il contesto live includa feedback/memorie pertinenti anche con cache stale.

## 4.5 RAG: preservare, non rifare

`lib/ragHelper.js` legge `info_rag.md`; parsing per `##`, matching keyword, filtri per ruolo e contesto.

È usato da Hero Chat, Card Advisor deep, Analyze Match, Live Coach/countermeasures helpers.

Durante UX V2: NON cambiare contenuto RAG, retrieval, limiti o classificazione salvo prompt dedicato e test di regressione AI.

Hero Actions/Memory possono essere aggiunti come contratto strutturato sopra il retrieval esistente; non serve vectorizzare per il redesign.

# 5. Home Coach e “Prossima azione”

## 5.1 Consolidamento sistemi concorrenti

Oggi quattro sistemi diversi guidano l’utente: `HeroCoachJourney`, `TaskWidget`, `MissionCenter`, `CoachSuggestions`. La UX V2 deve esporre un solo concetto principale: `Prossima azione`, con dettaglio opzionale `Piano Coach`.

SIDE EFFECT DA NON PERDERE `/api/tasks/list` NON è una semplice GET passiva: se mancano weekly goals li genera; quando la lista viene aperta ricalcola anche il progresso. Non rimuovere TaskWidget/MissionCenter senza spostare o preservare questi side effect.

## 5.2 Stati Home obbligatori

| Stato | Condizione | CTA primaria | Secondario |
| --- | --- | --- | --- |
| NEW / NO ROSTER | 0 giocatori | Crea la tua rosa | Scopri Hero / Carte solo se utile |
| ROSTER INCOMPLETE | <11 titolari | Completa rosa | Scegli/controlla carte |
| NO ACTIVE COACH | 11 titolari, no coach | Scegli allenatore | Statistiche facoltative |
| READY / NO STATS | Rosa+coach, no game analysis | Entra in Hero / aggiungi stats | Non bloccare l’uso Coach |
| OPERATIONAL | Contesto sufficiente | Composer Hero | 3 suggerimenti contestuali max |
| POST MATCH | Match recente / flow appena completato | Raccontami com’è andata | Vedi match |
| MEMORY CANDIDATE | Hero rileva dato persistente | Salva / Ricorda | Modifica / Ignora |
| LOW HP | Azione a pagamento con saldo insufficiente | Ottieni HP | Annulla |
| ERROR / PARTIAL DATA | API/contesto incompleto | Riprova / continua con dati disponibili | Non inventare output |

## 5.3 Correzione incoerenza già presente

In `HeroCoachJourney`, lo stato `coach_chat` dice “Usa Hero Chat” ma l’azione primaria è cablata su `openCoachFeedback` (Palestra). La UX V2 deve eliminare questa ambiguità: “Chiedi al Coach” apre sempre l’esperienza Hero corretta.

# 6. Onboarding operativo, non tutorial

`OnboardingFlow` attuale è un carosello esplicativo a 5 step; esiste inoltre `OnboardingFormation`. La UX V2 deve evitare doppio tutorial e portare l’utente a configurare dati reali.

BENVENUTO
   ↓
CREA / IMPORTA ROSA REALE
   ↓
SCEGLI ALLENATORE
   ↓
HERO È PRONTO
   ↓
Profilazione progressiva dentro la conversazione, solo quando serve

## 6.1 Regole

Non bloccare onboarding su statistiche, PA, connessione, weak point, ore/settimana o obiettivi.

Slot rosa → catalogo DB reale come percorso primario; foto/OCR solo fallback quando realmente necessario.

Allenatore → `coach_catalog` reale; nessun coach inventato dalle reference grafiche.

Utente esistente: NON mostrare onboarding nuovo se il suo setup reale è già sufficiente. Deve entrare in stato Home coerente.

Nessuna migrazione dati per “far sembrare” completo il setup.

# 7. Account, Profilo di gioco e Memoria Hero

## 7.1 `user_profiles` è hub critico

`user_profiles` è letto/usato da oltre 50 file/API. Contiene identità locale, mapping MetalGate, setup Coach, campi AI, divisione, leaderboard consent e Knowledge. La pagina Profilo può essere semplificata; il contratto dei campi NON può essere banalizzato.

| Area UX | Campi/concetti | Regola |
| --- | --- | --- |
| Account | first_name, last_name, nickname, lingua, logout | Utility sotto avatar; preservare SSO. |
| Profilo gioco | current_division, platform, pass_level, smart_assist, connection/input_delay | Hero può raccoglierli progressivamente; restano modificabili manualmente. |
| Memoria Hero | ai_weak_point, ai_learn_goals, ai_notes, common_problems | Mostrare “Cosa sa Hero”, con origine/aggiornabilità. |
| Identità Coach | ai_name, how_to_remember | Preservare personalizzazione conversazione. |
| MetalGate | is_metalgate_user, metalgate_user_id | NON esporre/modificare nella UX; contratto infrastrutturale. |

# 8. Hero Points, pagamenti e Daily Spin

## 8.1 Architettura economica attuale

L’identità/credito effettivo è collegato a MetalGate. eFootball mantiene tracking locale (`user_credit_usage`, `credit_transactions`, `credit_error_logs`) e `creditService` comunica con API MetalGate tramite server-side internal key.

## 8.2 Regole UX

HP sempre visibili come utility compatta in header/mobile top bar.

Tap HP → saldo, attività recente, acquisto e Daily Reward; non voce primaria di navigazione.

Mostrare il costo prima dell’azione quando noto (`2 HP`, Live Coach start/minute, Card Advisor deep).

Gestire 402 con messaggio UX dedicato, mai come errore tecnico generico.

Daily Spin: BYPASS del widget globale invasivo, ma PRESERVARE claim/idempotenza/accredito; integrare nella utility wallet.

Nessun prompt UX può modificare `creditService`, endpoint MetalGate, prezzi o refund policy senza autorizzazione esplicita owner.

## 8.3 Costi correnti verificati

| Operazione | Costo corrente |
| --- | --- |
| AI standard (Hero Chat, Palestra, save feedback, estrazioni, contromisure, analyze-match) | 2 HP per chiamata |
| Game analysis multi-image | 2 HP × immagine/URL |
| Card Advisor deep analysis | 2 HP |
| Live Coach start | 2 HP |
| Live Coach minuti extra | 5 HP per blocco minuto secondo pricing corrente |

# 9. Rosa: progressive disclosure senza rifare il motore

La vera route `/gestione-formazione` re-esporta `nuova-rosa-lab/page.jsx`, una pagina ~9.8k righe con catalogo, slot, riserve, coach, foto/OCR, build, tattiche e controlli avanzati. È ad alto rischio di regressione se rifatta integralmente durante lo sprint UX.

## 9.1 Default UX

Campo/formazione + 11 titolari come focus.

Panchina/riserve immediatamente sotto, senza pannelli concorrenti.

CTA semplice: aggiungi/sostituisci giocatore → picker catalogo esistente.

Allenatore attivo e tattiche visibili come summary; dettagli avanzati dietro drawer/sheet.

Build Coach, posizioni, booster, skill, istruzioni individuali: progressive disclosure, non eliminate.

## 9.2 Contratti da preservare

| Elemento | Preservare |
| --- | --- |
| `players.slot_index` | Semantica 0–10 per titolari e logiche riserve esistenti. |
| RPC/route assegnazione slot | Atomicità e ownership; non sostituire con update client ingenuo. |
| `formation_layout` | Modulo + posizioni custom. |
| `team_tactical_settings` | Stile squadra + istruzioni individuali. |
| Trigger cleanup player delete | Rimozione istruzioni orfane dopo delete giocatore. |
| `coach_catalog` / `coaches.is_active` | Catalogo e coach attivo reali. |

# 10. Carte / Card Advisor

Carte resta uno dei tre pilastri perché ha un job-to-be-done distinto: “questa carta migliora davvero la mia squadra?”.

## 10.1 Contesto reale usato dal deep analysis

`user_profiles`

`players` + formation

`coaches`

`team_tactical_settings`

`team_tactical_patterns`

`user_game_analysis`

`user_diagnostic_cache`

`user_tactical_feedback`

`player_performance_aggregates`

RAG eFootball

NON SEMPLIFICARE IL MOTORE La UX può ridurre i pannelli, ma non deve degradare il contesto del verdetto. Card Advisor è già uno dei punti dove feedback Palestra viene letto direttamente: cambiare schema `user_tactical_feedback` avrebbe effetti immediati.

# 11. Partite, statistiche, contromisure e progressi

## 11.1 Nuova collocazione UX

| Funzione | Nuova scoperta UX | Motore da preservare |
| --- | --- | --- |
| Statistiche eFootball | Hero propone “Aggiungi/aggiorna statistiche” quando migliorano la risposta | `GameAnalysisModal`, `user_game_analysis`, `/api/extract-game-analysis` |
| Partite | Coach → Progressi / ultimo match / post-match | `matches`, `/match*`, save/update/delete APIs |
| Grafici | Coach → Progressi → dettaglio | Route grafici esistente |
| Contromisure | Hero/pre-match → “Prepara piano partita” | `opponent_formations`, `/api/generate-countermeasures` |
| Feedback post-match | Hero → “Raccontami com’è andata” | Palestra engine + `user_tactical_feedback` |

## 11.2 Catena dati delicata

matches
  ├─> player_performance_aggregates
  ├─> team_tactical_patterns
  ├─> weekly_goals / progress
  ├─> AI Knowledge
  ├─> diagnostic
  └─> Hero / Card Advisor / Countermeasures / Live Coach

BUG/RISCHIO DELETE MATCH Save/update ricalcolano più elementi; `delete-match` elimina il match e aggiorna Knowledge, ma non mostra lo stesso ricalcolo completo di pattern/performance. Al controllo live non risultavano pattern palesemente disallineati, ma il percorso è fragile. Correzione separata, non nascosta dentro il redesign.

# 12. Live Coach

Resta sotto Coach, ma come modalità dedicata/full-screen o sheet, non semplice branch della chat testuale.

Preservare session lifecycle, heartbeat, wake lock/microfono, start cost, minute billing, end/refund handling.

`liveCoachContext` legge anche feedback Palestra e diagnostic: cambiare formato memoria senza adattarlo rompe il coaching live.

Non mettere Live Coach nella bottom nav primaria finché i dati d’uso non giustificano un ingresso permanente.

# 13. “Quanto Hero ti conosce”: Knowledge Score

## 13.1 Pesi codice corrente

| Componente | Max |
| --- | --- |
| Profilo | 16 |
| Rosa | 20 |
| Partite | 24 |
| Pattern | 12 |
| Allenatore | 8 |
| Utilizzo | 4 |
| Successi | 8 |
| Palestra/Coach training | 8 |
| Totale | 100 |

## 13.2 Warning logici

`usage` non misura realmente i messaggi Hero: deriva da `playersCount + matchesCount + completedGoalsCount` e stima `chatMessages = floor(matchesCount/3)`.

Il progresso divisione assegna bonus quando il numero di divisione aumenta (`current > initial`), mentre semanticamente eFootball tende a considerare Division 1 migliore di Division 2. Da correggere solo dopo conferma/regression test.

Il commento schema `ai_knowledge_score` descrive una formula storica diversa dai pesi codice correnti.

La maggior parte dei profili ha score basso/stale: il componente deve suggerire azioni utili, non far sentire l’utente “incompleto”.

REGOLA UX Mostrare breakdown e “cosa manca” come guida. Non usare score/level come claim di precisione AI se le fonti sottostanti sono stale o proxy.

# 14. Piano Coach, weekly goals e missioni

## 14.1 Side effect di `/api/tasks/list`

Legge `weekly_goals` con service role.

Se settimana corrente e nessun goal: chiama `generateWeeklyTasksForUser` e crea task.

Quando l’utente apre la lista, chiama `updateTasksProgressAfterMatch` per sincronizzare progressi anche non legati a match.

Nasconde `use_recommended_formation` dalla risposta.

Se tutto fallisce restituisce 3 task statici hardcoded per evitare UI vuota.

DECISIONE Nella UX V2 non vogliamo obiettivi inventati presentati come personali. Il fallback statico va trattato come debt P2: prima di rimuoverlo, separare bene “nessun obiettivo personalizzato” da “servizio non disponibile”.

# 15. Navigazione e responsive

## 15.1 Desktop

Sidebar primaria
  Coach
  Rosa
  Carte

Footer sidebar / avatar menu
  Account
  Memoria Hero
  HP
  Lingua
  Guida
  Tornei
  Logout

## 15.2 Tablet

Rail compatta con 3 icone principali; dettagli in drawer.

Niente sidebar larga che sottrae campo utile alla formazione.

Modali complessi → drawer/full-height panel quando necessario.

## 15.3 Mobile

TOP BAR: Logo / Hero Points / Avatar

CONTENT

BOTTOM NAV (safe-area): Coach | Rosa | Carte

Bottom nav attuale ha 6 voci; UX V2 massimo 3.

Sheet/full-screen per catalogo, Palestra/memoria, HP, Knowledge detail, tattiche.

Niente modali desktop compressi.

Test obbligatori: 360×800, 375×812, 390×844, 430×932, 768×1024, 1024×1366, 1280, 1366, 1440, 1728 desktop.

Preservare `env(safe-area-inset-bottom)` e focus/keyboard behavior.

# 16. Shell globale, PWA, analytics e deep link

## 16.1 Cose globali oggi montate

SidebarNew

TopBar

BottomNavigation

DailySpinWidget

InstallAppPrompt

LiveCoachLauncher (launcher button hidden)

AssistantChat popup

MaintenanceGate + PrelaunchGate

## 16.2 Staging traps

Google Analytics `G-X69T3QE3GG` e Microsoft Clarity `wylmfczjap` sono hardcoded in `app/layout.jsx`: Preview deve disabilitarli o usare un ambiente separato.

`InstallAppPrompt` è globale: Preview deve disattivarlo per evitare installazioni staging.

Manifest PWA già esiste (`display: standalone`, orientation portrait). Non riscriverlo nella prima slice.

Deep link/query correnti (`openCoach`, `openAssistantChat`, `openGameAnalysis`, `openCardAdvisor`) vanno preservati o mappati con compatibilità durante la transizione.

# 17. Event glue e contratti invisibili

Molti componenti comunicano tramite eventi `window/document`. Un componente può sembrare “solo UI” ma essere listener/dispatcher. Nessun prompt deve eliminare componenti/eventi senza mappa impatto.

| Evento | Esempi di uso / rischio |
| --- | --- |
| `open-assistant-chat` | Dashboard apre la chat popup con messaggio precompilato. |
| `coach-feedback-visibility-change` | Evita sovrapposizione tra AssistantChat e Palestra. |
| `open-game-analysis-modal` | Hero/CTA apre statistiche. |
| `open-card-advisor-entry` | Apertura Card Advisor da home. |
| `open-live-coach` | Apertura Live Coach. |
| `credits-consumed` / `credits-accredited` | Refresh saldo/quest/journey. |
| `knowledge-should-refresh` | Refresh Knowledge dopo profilo/Palestra/stats. |
| `match-saved` | Refresh Knowledge, MissionCenter, TaskWidget. |
| `diagnostic-updated` | Aggiornamento task e contesto. |
| `coach-profile-updated` | Dashboard aggiorna stato profilo Coach. |

REGOLA CURSOR Prima di rimuovere/ricreare un componente, cercare sempre `dispatchEvent`, `addEventListener`, query-param listener, context provider e import indiretti. Durante UX V2 preferire adapter/wrapper rispetto a cancellazioni.

# 18. Mappa dati critica e intrecci

| Dato/Tabella | Consumatori principali | Conseguenza se cambia |
| --- | --- | --- |
| `user_profiles` | Auth mapping, Hero, Palestra, Card Advisor, countermeasures, match analysis, credits, tasks, Knowledge, Live | ALTISSIMA: non cambiare schema/semantica in UX. |
| `user_tactical_feedback` | Diagnostic, Card Advisor, countermeasures, Live Coach, Knowledge | ALTISSIMA per “memoria Hero”. |
| `user_diagnostic_cache` | Hero Chat, Card Advisor, Live Coach, refresh flows | Cache non è source of truth; gestire stale. |
| `matches` | Patterns, aggregates, tasks, Hero, progressi | CRUD ha side effect; test delete/update. |
| `team_tactical_patterns` | Hero, Card Advisor, countermeasures, dashboard, tasks | Pattern derivato: non editarlo dalla UI. |
| `user_game_analysis` | Hero, Card Advisor, countermeasures, Live | One-row-per-user latest stats; non trattarlo come storico. |
| `players` / `formation_layout` | Rosa, Hero, Card Advisor, coach analysis | Slot e layout sono contratto operativo. |
| `coaches` / `coach_catalog` | Rosa, Hero, Card Advisor | `is_active` è contesto essenziale. |
| `weekly_goals` | Task/Piano Coach, Knowledge | GET lista ha side effect di generazione/progresso. |
| `credit_transactions` / `user_credit_usage` | Wallet UI, Hero journey, analytics prodotto | Tracking locale; saldo reale MetalGate per utenti MG. |

# 19. Auth e MetalGate: preservare integralmente nello sprint UX

## 19.1 Flusso verificato

/login
  -> NEXT_PUBLIC_METALGATE_LOGIN_URL
  -> /auth/callback
  -> /api/auth/metalgate-callback
  -> user_profiles mapping metalgate_user_id
  -> localStorage: metalgate_user + auth_token
  -> /login-success
  -> app

`validateToken` prova la verifica MetalGate SSO e costruisce metadata `is_metalgate_user`/`metalgate_user_id`.

Tutti i 630 profili eFootball verificati risultano MetalGate con mapping distinto.

NON cambiare SSO, callback, token storage, mapping IDs o `authHelper` durante UX V2 senza prompt auth dedicato.

Il token in localStorage è debito sicurezza da valutare separatamente; non fare migrazione cookie/session nel redesign.

# 20. Branching, staging e rollback

## 20.1 Git/Vercel

main ----------------------> PRODUCTION
  |
  +-- ux-redesign ----------> VERCEL PREVIEW / STAGING
       |
       +-- ogni slice = commit isolato + validazione

Production branch Vercel deve restare `main`.

Prima di ogni prompt: `git status`, branch, HEAD SHA, latest remote state.

Cursor non deve creare/merge/rebase su main durante le slice.

Tag di rollback consigliato prima dello sprint (es. `pre-ux-v2-2026-08-12`).

Preview URL stabile per branch; ogni push aggiorna solo preview.

## 20.2 Supabase staging levels

| Livello | Uso consentito | Vincoli |
| --- | --- | --- |
| L1 — Preview frontend su Supabase prod | Solo UX/layout + test controllati con account test | Niente schema/RLS/auth; niente test distruttivi; attenzione ai side effect e HP reali. |
| L2 — Supabase development branch | Test di contratti, migration, memoria, RLS e flussi scrittura isolati | Branch è data-less: serve seed sicuro; credenziali separate. |
| L3 — Produzione | Solo dopo gate completo | Nessuna sperimentazione diretta. |

REGOLA Qualsiasi prompt che tocchi schema, RLS, auth, wallet, trigger, RPC, Edge Functions o contratti persistenti richiede L2 isolato o un piano di test equivalente approvato. Non testare questi cambi su utenti reali.

### 20.2.1 Decisione owner — database durante il lavoro UX

DECISIONE OPERATIVA: durante il redesign UX V2 non si duplica il database e non si ricostruisce Supabase. Lo staging Vercel usa inizialmente lo stesso Supabase eFootball e lo stesso collegamento MetalGate della produzione.

Questa scelta vale per le slice di presentazione, navigazione, shell, Home Coach, responsive, progressive disclosure di Rosa/Carte e altre modifiche UX che non richiedono alterazioni strutturali del motore dati.

Regole obbligatorie: usare un account test dedicato per qualunque azione che scrive dati; ricordare che ogni scrittura effettuata dallo staging modifica dati reali; non eseguire test distruttivi; non creare seed/copia DB inutili; non modificare migrations, schema, RLS, trigger, RPC, auth, wallet/HP, service role, Edge Functions o contratti persistenti senza prompt dedicato.

STOP CONDITION: se una slice richiede realmente una modifica strutturale o rischiosa del database o dei contratti persistenti, Cursor deve fermarsi e riportarlo. Solo in quel momento si valuta L2 (Supabase development branch) o un ambiente isolato equivalente. Non introdurre un secondo database “per sicurezza” se la slice può essere validata sullo stesso database con account test e vincoli read-only/non distruttivi.

## 20.3 Feature flag

Il sistema attuale `lib/featureFlags.js` ha precedenza `localStorage > env > default`. Quindi una futura `UX_V2` non va usata come barriera di sicurezza se può essere forzata da localStorage in produzione. Per rollout: branch/staging resta barriera primaria; eventuale flag produzione deve essere non overridabile dai client oppure ristretto a tester.

# 21. WARNING & RISK REGISTER — sicurezza

NESSUNA MODIFICA ESEGUITA Tutti i punti seguenti sono risultati di lettura/advisor. Non è stato applicato SQL, non sono state cambiate policy e non sono state distribuite Edge Functions.

## 21.1 P0 — MetalGate wallet / Data API

| Finding live | Gravità | Azione |
| --- | --- | --- |
| RLS disabilitato su `credentials`, `streamers`, `perc`, `streamer_notifications`, `ai_usage_logs` in schema public | P0 | Audit dedicato immediato. Non abilitare RLS alla cieca: prima mappare chiamanti/policy richieste. |
| RPC `add_credits`, `deduct_credits`, `process_referral_purchase` sono `SECURITY DEFINER` e advisor le segnala eseguibili da `anon`/`authenticated` | P0 | Audit ACL + owner + chiamanti. I corpi letti ricevono `p_user_id` e non mostrano controllo `auth.uid()` interno. |
| `credentials` contiene colonna `password` | P0/P1 | Verificare natura/formato e access surface; non includere dati sensibili in UI/log. |

Riferimenti Supabase: Database Advisors lint 0028/0029 (SECURITY DEFINER executable), RLS/Data API. Questi finding sono separati dalla UX e richiedono prompt sicurezza dedicato.

## 21.2 P0/P1 — eFootball Supabase

| Finding live | Gravità | Azione |
| --- | --- | --- |
| `atomic_slot_assignment` SECURITY DEFINER eseguibile da anon/auth secondo advisor | P0/P1 | Verificare grants; funzione accetta `p_user_id` e non usa `auth.uid()` nel corpo letto. |
| `get_user_id_by_email` SECURITY DEFINER eseguibile da anon/auth | P1 | Verificare se deve essere pubblico; potenziale exposure identificativi. |
| Funzioni refresh/catalog/trigger helper SECURITY DEFINER eseguibili da ruoli client | P1 | Restringere execute dopo mappa chiamanti; non in UX prompt. |
| `card_advisor_cards` e `card_advisor_releases`: RLS enabled ma nessuna policy | INFO/P1 | Attualmente route server/service role possono funzionare; non rendere accesso client diretto senza policy. |
| Leaked password protection Auth disabilitata | P1 | Valutare enable separatamente. |
| Alcune RLS usano `auth.uid()` senza `(select ...)` | P2 performance | Ottimizzare in hardening dedicato. |

## 21.3 Edge Functions in quarantena

Sono state rilevate 12 Edge Functions eFootball attive con `verify_jwt=false`, tra cui `process-screenshot`, `analyze-rosa`, import/scrape, GPT image/formation/ratings, `voice-coaching-gpt`, `realtime-proxy`. Nel codice Next.js corrente non sono emersi riferimenti diretti agli slug. Alcune funzioni lette usano vecchie tabelle (`players_base`, `user_rosa`, `player_builds`) e service role.

QUARANTENA Non collegare, riscrivere o cancellare queste funzioni durante UX V2. Prima serve audit chiamanti/log/necessità e autenticazione per singola funzione.

# 22. WARNING & RISK REGISTER — coerenza/logica

| ID | Finding | Priorità | Regola |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | Hero Chat perde dettaglio `user_tactical_feedback` quando diagnostic cache >6h | P1 | Fix chirurgico prima di claim forte “Hero ricorda”. |
| L-02 | `HeroCoachJourney` stato coach_chat apre Palestra invece della chat principale | P1 UX | Correggere nell’orchestrazione V2. |
| L-03 | `/api/tasks/list` genera/aggiorna dati su GET/list open | P1 | Preservare side effect finché non spostato consapevolmente. |
| L-04 | Task fallback statici presentano goal non personalizzati | P2 | Separare empty/error/personalized. |
| L-05 | Delete match non ricalcola esplicitamente pattern/performance come save/update | P2 | Quick fix dedicato + test. |
| L-06 | Knowledge usage usa proxy da match/players/goals, non vero usage Hero | P2 | Ricalibrare in fase Knowledge. |
| L-07 | Success score divisione usa `current > initial` | P2 | Verificare semantica e correggere con dati normalizzati. |
| L-08 | Divisioni salvate in formati eterogenei (`Division 1`, `D1`, `Divisione 1`, typo…) | P2 | Normalizzazione separata; UI nuova usa select controllato senza migrare alla cieca. |
| L-09 | Knowledge schema comment e formula codice non coincidono | P3 | Allineare docs/comment dopo decisione formula. |
| L-10 | Analytics e Install Prompt attivi anche su Preview se non condizionati | P1 staging | Fix S0. |

# 23. Quarantena e legacy

`SMART_COACH_ENTRY` default false: Smart Coach non deve ricomparire come nuovo ingresso durante UX V2.

`smart_coach_contexts` ha dati ma usage limitato; mantenere route finché non si decide decommission.

Vecchie Edge Functions Supabase con tabelle legacy: non usare come shortcut per implementare nuove UX.

Vecchi componenti dashboard/nav non si cancellano nella prima slice: possono fungere da fallback dietro branch/flag finché la nuova UX non passa regression test.

Non creare un secondo sistema di stato/credits/profile in parallelo solo perché la UI nuova è diversa.

# 24. STANDARD OBBLIGATORIO PER OGNI PROMPT CURSOR

POLICY ChatGPT è il prompt owner e validator. Cursor non riceve prompt generici tipo “rifai la pagina”. Ogni prompt deve essere una specifica implementativa con confini verificabili.

## 24.1 Blocco 1 — PRE-FLIGHT

PRIMA DI MODIFICARE:
1. git status --short --branch
2. git branch --show-current
3. git rev-parse HEAD
4. verifica branch autorizzato e working tree
5. identifica i file reali coinvolti e i loro consumer
6. se sei su main o branch diversa: STOP, nessuna modifica
7. non creare branch/merge/rebase autonomamente salvo istruzione esplicita

## 24.2 Blocco 2 — SCOPE AUTORIZZATO

Il prompt deve enumerare file/aree modificabili e risultato atteso. “Solo UX” non è sufficiente: specificare shell, componenti, route, eventi e stato.

## 24.3 Blocco 3 — TENERE / PRESERVARE

Ogni prompt deve elencare esplicitamente logiche, API, eventi, dati, accessibility behavior, deep links, costi HP e side effect che devono sopravvivere.

## 24.4 Blocco 4 — BYPASS UX

Elencare ciò che non sarà più ingresso principale ma deve restare disponibile dietro la nuova orchestrazione. Esempio: Palestra separata, Statistiche tab, Mission widget. BYPASS non permette mai di bypassare auth/RLS/crediti.

## 24.5 Blocco 5 — NON TOCCARE

DEFAULT UX SPRINT — NON TOCCARE salvo autorizzazione esplicita:
- migrations / schema / RLS / trigger / RPC
- authHelper / MetalGate SSO / callback / token mapping
- creditService / wallet / prezzi / refund
- RAG info_rag.md / ragHelper / prompt AI core
- catalog sync scripts / import pipeline
- Edge Functions legacy
- service role / env secrets
- route API contract esistente
- dati di produzione / cleanup massivo
- nuove dipendenze UI/framework non necessarie

## 24.6 Blocco 6 — VARIANTI E STATI

Ogni prompt visuale deve elencare almeno: loading, empty, partial data, success, error, unauthorized/session expired, low HP se l’azione costa, mobile keyboard/focus, returning user e stato con dati legacy.

## 24.7 Blocco 7 — RESPONSIVE

Specificare behavior desktop/tablet/mobile e non solo “responsive”. Inserire viewport acceptance e safe-area. Per modali complessi definire trasformazione in sheet/fullscreen su mobile.

## 24.8 Blocco 8 — DATA/API CONTRACT

Per ogni CTA indicare: sorgente dati reale, API/route esistente, side effect, evento dispatchato/ascoltato e fallback. Se il dato non esiste: UI onesta, non hardcode.

## 24.9 Blocco 9 — STOP CONDITIONS

STOP E RIPORTA, SENZA “AGGIUSTARE” AUTONOMAMENTE, SE:
- serve modificare DB/schema/RLS/auth/wallet/RAG fuori scope
- trovi un contratto dati incompatibile con la reference
- la branch è main o non verificabile
- la build baseline è già rotta e impedisce attribuzione del regressione
- una modifica richiede nuova dependency non autorizzata
- per far funzionare la UI dovresti inventare dati/fake success
- il test richiede consumare HP reali senza account test/piano approvato
- trovi un problema sicurezza P0 non correlato alla slice

## 24.10 Blocco 10 — QUALITY GATE / OUTPUT

Build reale (`npm run build`) obbligatoria. `npm run lint` solo se lo script è effettivamente supportato dalla versione/config; non mascherare failure.

Nessun errore console nuovo nelle route toccate.

Regressione route e CTA collegate.

Responsive viewport minimi definiti nella slice.

Diff contenuto: file modificati, perché, contratti preservati, rischi residui.

Commit solo sul branch autorizzato con messaggio definito nel prompt.

Mai merge/push a main se non richiesto dall’owner.

# 25. PROTOCOLLO DI VALIDAZIONE CHATGPT DOPO OGNI LAVORO CURSOR

Risolvo il repository/branch/HEAD effettivo e confronto il commit con la baseline della slice.

Leggo il diff reale; non valuto sulla base del report scritto da Cursor.

Controllo import, component tree, route, eventi e query param coinvolti.

Cerco modifiche fuori scope: migrations, auth, RAG, creditService, service role, Edge Functions, catalog scripts.

Verifico contratti API: body, status code, error/402, side effect, deep link e compatibility.

Verifico Supabase in sola lettura quando la slice tocca dati: tabelle, righe test, trigger/policy pertinenti, senza modificare produzione.

Controllo che non siano stati introdotti dati demo/hardcoded presentati come reali.

Eseguo/valuto build e test esistenti; distinguo errori baseline da regressioni nuove.

Verifico responsive e accessibilità minima: focus, keyboard, aria/dialog, safe area, mobile scroll.

Verifico HP/economia per ogni CTA AI: costo visibile, 402, credits events e nessun doppio addebito inatteso.

Verifico i flussi esistenti che il componente alimentava anche se non più visibile (task generation, Knowledge refresh, events).

Classifico risultato: PASS / PASS CON WARNINGS / FIX REQUIRED / BLOCKED. Solo PASS può avanzare alla slice successiva.

## 25.1 Formato report di validazione

VALIDAZIONE SLICE <N>
Commit/branch: ...
Esito: PASS | PASS CON WARNINGS | FIX REQUIRED | BLOCKED

1. Scope rispettato
2. Qualità codice
3. UX + responsive
4. Contratti preservati
5. Dati/Supabase
6. HP/Auth/Security
7. Regressioni
8. Warning residui
9. Next action autorizzata

# 26. Roadmap implementativa raccomandata

| Slice | Obiettivo | Cosa può toccare | Cosa NON deve toccare |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 — Safety/Staging | Branch preview, analytics/install staging off, rollback guard | layout env gating, staging badge, branch config | DB, auth, wallet, RAG |
| S1 — Shell | Nav 3 pilastri + account utilities | AppLayoutShell, Sidebar/BottomNav/TopBar adapters | core pages/API |
| S2 — Coach Home | Home semplice + Next Action façade | app/page, wrapper components, existing state APIs | task backend semantics, AI prompt |
| S3 — Conversation façade | Hero unica visualmente, routing Palestra/Chat | new wrapper/orchestrator, existing Assistant/Palestra components | merge backend endpoints |
| S4 — Memory Context | Hero ricorda feedback oltre cache 6h | assistant context builder/diagnostic refresh con test | RAG knowledge corpus, schema memoria |
| S5 — Memory Consent | Card “Vuoi che lo ricordi?” | structured UI + existing save contracts | economia HP senza decisione owner |
| S6 — Onboarding | Setup reale rosa+coach | onboarding facade + existing picker flows | deep roster refactor |
| S7 — Rosa UX | Progressive disclosure | nuova-rosa-lab presentation/component extraction controllata | slot semantics/catalog APIs |
| S8 — Carte UX | Semplifica Card Advisor | Card Advisor page presentation | evaluation/deep backend |
| S9 — Utilities | Account/Memory/HP/Daily reward | profile/wallet UI adapters | MetalGate wallet logic |
| S10 — Coach tools | Stats, matches, counters, live, progress as contextual tools | navigation/orchestrator | engine rewrite |
| S11 — Regression/Rollout | E2E, mobile, PWA, rollout | bugfix scope only | feature creep |

P0 SICUREZZA Le issue MetalGate/eFootball SECURITY DEFINER/RLS/Edge Functions NON devono essere infilate in S0–S11. Preparare una workstream SECURITY separata con prompt dedicati, test e rollback. L’unica eccezione è se bloccano direttamente staging/rollout.

# 27. Acceptance criteria per area

## 27.1 Coach

Una sola identità Hero percepita; nessuna CTA “Palestra” obbligatoria per capire il prodotto.

Domanda normale usa assistant engine; feedback/profile usa Palestra engine senza perdita dati.

Non possono essere aperte due chat concorrenti/sovrapposte.

Memoria salvata è distinguibile da messaggio temporaneo e ha consenso.

CTA generate dalla UI puntano a funzioni reali e rispettano HP.

## 27.2 Rosa

Catalog picker reale

11 slot + riserve coerenti

coach/tattiche persistono

nessuna perdita build/booster/skills

mobile usable senza overflow/blocco keyboard

## 27.3 Carte

Release attive reali

fit usa rosa reale

deep analysis mantiene contesto

2 HP/402 coerenti

gold accent riservato Carte/premium

## 27.4 Utility

HP refresh corretto dopo consumo/accredito

Daily reward idempotente

account/logout funzionante

lingua IT/EN

Tornei resta raggiungibile

install prompt solo ambienti autorizzati

# 28. Design system UX V2

Dark premium: charcoal/navy, non nero piatto ovunque.

Cyan = interaction/Coach; Gold = Carte/HP/premium; Green = success; Red/Amber = error/warning.

Glow ridotto: usarlo per stato/CTA, non su ogni card.

Più spazio bianco/negativo, meno dashboard density.

Gerarchia: 1 primary action, max 3 suggestions; il resto dietro dettaglio.

No dipendenza nuova solo per stile. Riutilizzare CSS/componenti esistenti; non introdurre Tailwind/shadcn nello sprint salvo decisione esplicita.

Immagini reference sono direzione: testi/dati al loro interno NON sono contratti e possono essere fake visuali.

# 29. Reference visuali — direzione, NON source of truth funzionale

Le reference seguenti rappresentano il tono visivo e la semplificazione. Qualsiasi nome, statistica, match, carta o coach mostrato nelle immagini va ignorato se non proviene dal prodotto reale.

# 30. Evidenze principali — code paths verificati

| Area | File/route chiave |
| --- | --- |
| Shell/navigation | `components/AppLayoutShell.jsx`, `SidebarNew.jsx`, `BottomNavigation.jsx`, `TopBar.jsx`, `app/layout.jsx` |
| Home | `app/page.jsx`, `HeroCoachJourney.jsx`, `TaskWidget.jsx`, `MissionCenter.jsx`, `CoachSuggestions.jsx`, `AIKnowledgeBar.jsx` |
| Hero Chat | `components/AssistantChat.jsx`, `app/api/assistant-chat/route.js` |
| Palestra | `components/CoachFeedbackChat.jsx`, `/api/coach-feedback-chat`, `/api/save-coach-feedback`, `/api/supabase/save-ai-info` |
| RAG | `lib/ragHelper.js`, `info_rag.md` |
| Diagnostic/memory | `lib/diagnosticBuilder.js`, `/api/refresh-diagnostic`, `user_diagnostic_cache`, `user_tactical_feedback` |
| Knowledge | `lib/aiKnowledgeHelper.js`, `/api/ai-knowledge` |
| Rosa | `app/nuova-rosa-lab/page.jsx`, `/api/formation`, player/coach catalog routes, tactical settings APIs |
| Carte | `app/card-advisor-lab/page.jsx`, `/api/card-advisor-lab/*` |
| Match/Stats | `app/match*`, `GameAnalysisModal.jsx`, match/save/update/delete/extract routes |
| Countermeasures | `app/contromisure-pre-partita`, `/api/generate-countermeasures` |
| Live | `LiveCoachLauncher.jsx`, `/api/live-coach/*`, `lib/liveCoachContext.js`, `liveCoachPricing.js` |
| Credits | `CreditsBar.jsx`, `DailySpinWidget.jsx`, `lib/creditService.js`, `/api/credits/*`, `/api/daily-spin` |
| Auth | `lib/authHelper.js`, `/api/auth/metalgate-callback`, `/auth/callback`, `/login`, `/login-success` |
| Feature flags | `lib/featureFlags.js` |

## 30.1 Supabase projects verificati

| Project | Ref | Ruolo |
| --- | --- | --- |
| eFootball | zliuuorrwdetylollrua | Dati prodotto, rosa, partite, context, Card Advisor, tracking HP locale |
| MetalGate | nglwdlahfebrfucilein | Identità/SSO, wallet Hero Points, transazioni/accrediti upstream |

## 30.2 Documentazione ufficiale consultata per le regole di sicurezza/staging

Supabase Branching

Supabase Storage Access Control

Supabase Row Level Security

Supabase Security Definer Advisors 0028

Supabase Security Definer Advisors 0029

# 31. Regola finale di governo

NESSUNA IMPROVVISAZIONE Da questo momento, prima di dare un prompt Cursor, ChatGPT deve verificare il codice/commit corrente, classificare la slice, rileggere i vincoli pertinenti di questo master e includere TENERE/BYPASS/NON TOCCARE. Dopo l’implementazione, ChatGPT deve validare il diff e i dati reali, non il racconto dell’agente.

Se una nuova scoperta modifica una regola di questo documento, non si ignora il Master: si crea una nuova revisione (v1.1, v1.2…) con changelog, così le future chat e fonti mantengono una cronologia coerente.

## 31.1 Changelog

| Versione | Data | Modifica |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 agosto 2026 | Prima baseline enterprise: UX V2, preservazione motori, staging, prompt governance, validation governance, warning sicurezza e debiti logici verificati. |
| 1.1 | 13 agosto 2026 | Decisione owner consolidata: durante il lavoro UX V2 lo staging usa inizialmente lo stesso Supabase/MetalGate di produzione; nessuna duplicazione o ricostruzione DB necessaria. Test di scrittura solo con account test; ambiente DB isolato solo quando una slice richiede modifiche strutturali/persistenti. |